

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อำเภอเสิงสาง จังหวัดนคราชสีมา

โทร 044-457286 ต่อ 11 มือถือ 081-9557574

**www.sratakien.go.th**

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่วางไว้ การพัฒนาที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จสูงสุด จะต้องมีการวางแผน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายการพัฒนาตำบลต่อไป

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

สารบัญ

เรื่อง หน้า

คำนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

**1.1 บทนำ**……………………………………………………………………………………….………………………………………….1

**1.2 วัตถุประสงค์**…………………………………………………………………………….……………………………………………2

* 1. **ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**…………………………………………………………………………….…………2

**1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**………………………………………………….…………………………………..…….4

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

 ⏩ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน……………………………………………………………..…6
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ……………………………………………………………………..…….6
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม…………………………………………………………6
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม…………………………………………………………………………7
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร…………………………………..7
6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล…………………………………………………..…………………………………………………………..7

 **⏩ บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (แบบ ผด. 02)**

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน……………………………………………………………..…8
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ………………………………………………………………………….18
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม...............................................................22
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม……………………………………………………………………….34
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร…………………………………36
6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล………………………………………………………………………..……………………………………40

 **⏩ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) ตามแบบ ผ.02 สำหรับอุดหนุน**

 **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน**

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ………………………………………………………………………….43
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม...............................................................43
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร…………………………………43

 **⏩ บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (แบบ ผด. 02) ตามแบบ ผ.02 สำหรับอุดหนุน**

 **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน**

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ………………………………………………………………………….44
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม...............................................................44
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร…………………………………45

/บัญชี...

**-สารบัญต่อ-**

 **⏩ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) ตามแบบ ผ.03 สำหรับประสาน**

 **โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน…………………………….……………………………..…46

 **⏩ บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (แบบ ผด. 02) ตามแบบ ผ.03 สำหรับประสาน**

 **โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน…………………………….……………………………..…47

 **⏩ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) ตามแบบ ผ.08 บัญชีวัสดุและ**

 **ครุภัณฑ์**

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป………………………………………………………………………………………...48
2. แผนงานการศึกษา………………………………………………………………………………………..............48
3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ……………………………………………………….....48
4. แผนงานสาธารณสุข……………………………………………………………………………………………..…48
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์………………………………………………………………………………………….48
6. แผนงานเคหะและชุมชน………………………………………………………………………………………....48
7. แผนงานการเกษตร..............................................................................................................48

 **⏩ บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (แบบ ผด. 02) ตามแบบ ผ.08 บัญชีวัสดุและ**

 **ครุภัณฑ์**

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป………………………………………………………………………………………..49
2. แผนงานการศึกษา……………………………………………………………………………………….............52
3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ……………………………………………………….....57
4. แผนงานสาธารณสุข……………………………………………………………………………………………..…58
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์………………………………………………………………………………………….59
6. แผนงานเคหะและชุมชน………………………………………………………………………………………....60
7. แผนงานการเกษตร..............................................................................................................61

**ภาคผนวก**

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**องค์ประกอบ ประกอบด้วยบทนำวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประโยชน์ของแผนการดำเนินงานโดยนำเสนอ ดังนี้**

**1.1 บทนำ**

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับ

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 4 ปี (2561 - 2564) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสระตะเคียน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสระตะเคียน และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสระตะเคียนขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสระตะเคียน

มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

**1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

 2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

 3.2 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

 3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

**1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ และประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน

ดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น”

 การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม**

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)

 ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

 **การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วนดังนี้**

 ส่วนที่ 1 บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบทนำวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานขั้นตอน

การจัดทำแผนการดำเนินงานประโยชน์ของแผนการดำเนินงานโดยนำเสนอดังนี้

 1.1 บทนำ

 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

 1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด. 01)

2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ผด. 02)

**วงจรกระบวนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**คณะกรรมการสนับสนุน**

**การจัดทำแผนพัฒนา**

**ท้องถิ่น**

• รวบรวมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาของ อปท. หน่วยราชการ

 ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่

 ดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.

• จัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**คณะกรรมพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน**

• พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

• เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

• ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

• ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ

• ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

• จัดทำเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ

• ขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน

6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้อย่างถูกต้อง

**-------------------------------------------------------------**

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้**

**2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)**

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

 การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ

ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

**2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)**

 แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณ

และเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

**2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แบบ ผด.01**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แผนงาน** | **จำนวนโครงการ****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน****งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |
|  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 18 | 24.32 | 6,685,839 | 25.15 | กองช่าง |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 1** | **18** | **24.32** | **6,685,839** | **25.15** | **อบต.สระตะเคียน** |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** |
|  2.1 แผนงานการเกษตร | 7 | 9.46 | 160,000 | 0.60 | กองเกษตร |
|  2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 1.35 | 25,000 | 0.09 | กองสวัสดิการและสังคม |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 2** | **8** | **10.81** | **185,000** | **0.70** | **อบต.สระตะเคียน** |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม** |
|  3.1 แผนงานการศึกษา | 6 | 8.11 | 1,983,200 | 7.46 | กองการศึกษา |
|  3.2 แผนงานสาธารณสุข | 5 | 6.76 | 970,000 | 3.65 | กองสาธารณสุข |
|  3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 4 | 5.41 | 125,000 | 0.47 | กองสวัสดิการและสังคม |
|  3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 8 | 10.81 | 470,000 | 1.77 | กองการศึกษา |
|  3.5 แผนงานงบกลาง | 4 | 5.41 | 14,730,000 | 55.41 | อบต.สระตะเคียน |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 3** | **27** | **36.49** | **18,278,200** | **68.76** | **อบต.สระตะเคียน** |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แผนงาน** | **จำนวนโครงการ****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน****งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** |
|  4.1 แผนงานสาธารณสุข | 5 | 6.76 | 170,000 | 0.64 | กองสาธารณสุข |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 4** | **5** | **6.76** | **170,000** | **0.64** | **อบต.สระตะเคียน** |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร** |
|  5.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป  | 7 | 9.46 | 765,000 | 2.88 | สำนักงานปลัด อบต./กองคลัง |
|  5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 2.70 | 15,000 | 0.06 | สำนักงานปลัด อบต. |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 5** | **9** | **12.16** | **780,000** | **2.93** | **อบต.สระตะเคียน** |
| **6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล** |
|  6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 2.70 | 125,000 | 0.47 | สำนักงานปลัด อบต. |
|  6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 5 | 6.76 | 360,000 | 1.35 | สำนักงานปลัด อบต. |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 6** | **7** | **9.46** | **485,000** | **1.82** | **อบต.สระตะเคียน** |
| **รวมยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น** | **74** | **100.00** | **26,584,039** | **100.00** | **อบต.สระตะเคียน** |

**2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างห้องเก็บขยะอันตราย | ก่อสร้างห้องเก็บขยะอันตรายขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 16 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 100,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 44/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 68) | ตำบลสระตะเคียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการต่อเติมห้องทำงานป้องกัน | ต่อเติมห้องทำงานป้องกัน ขนาดกว้าง 3.94 เมตร ยาว 5.35 หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 21 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ1 ป้าย | 150,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 44/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 59) | ตำบลสระตะเคียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(–ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน | ต่อเติมหลังคา ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 20 เมตร หรือมีพ้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม.และเทพื้นคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 108 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด  | 90,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 44/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 15) | ศูนย์พัฒนาเด็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กโคกสูง-บุงิ้ว | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.70 เมตร พร้อมประตูบานเลื่อน ขนาด 1.20x2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียนกำหนด | 55,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 44/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 15) | ศูนย์พัฒนาเด็กโคกสูง-บุงิ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสระตะเคียน-บ้านใหม่ | ติดตั้งรางน้ำโดยรอบอาคารตามโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน-บ้านใหม่  | 20,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 45/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 15) | ศูนย์พัฒนาเด็กสระตะเคียน-บ้านใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **(–ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสันติสุข | ติดตั้งหน้าต่างประตูพร้อมมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข บานหน้าต่างขนาด 1.50x1.70 เมตร จำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งมุ้งลวด บานหน้าต่างขนาด 1.50x2.50 เมตร จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งมุ้งลวดแลบานประตูขนาด 2.00x2.30 เมตร จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งมุ้งลวดรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด  | 60,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 45/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 15) | ศูนย์พัฒนาเด็กสันติสุข | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กหนองใหญ่ | ซ่อมแซมหลังคาและเปลี่ยนฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ ขนาดอาคารกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกวา 72 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด | 90,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 45/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 15) | ศูนย์พัฒนาเด็กหนองใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **(–ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9 | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 605 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด | 300,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 45/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 37) | บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 | สายบ้านโคกไม้ตาย-บ้านหนองหลักศิลา ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด | 400,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 46/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 50 ข้อ 13) | บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6 | สายบ้านนายเทิน เสียดกระโทก-บ้านนายเวชิน กุนอก ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด | 450,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 46/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 20) | บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **(–ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 | จำนวน3 จุด-จุดที่ 1 ซอยเหมือง ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 138 ตร.ม.-จุดที่ 2 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม. -จุดที่ 3 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียนกำหนด | 299,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 46/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 49 ข้อ 9) | บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 565 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียนกำหนด | 280,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 46/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 22) | บ้านบุงิ้วหมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **(–ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 | สายลานย่าโม-บ้านนายสายมิตร รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียน กำหนด | 500,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 47/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 47 ข้อ 1) | บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 | ซอย 4 รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียน กำหนด | 400,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 47/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 45) | บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5 | เสริมไหล่ทาง รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 0.50 เมตร ยาว 530 เมตร รวมสองฝั่ง ยาว 1,060 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 530 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียน กำหนด | 283,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 47/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 16) | บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **(–ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 | สายหน้าบ้านนายไพรคะนอง-บ้านนายแสวง รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียน กำหนด | 400,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 47/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 48 ข้อ 6) | บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 | จำนวน 2 จุด รายละเอียดดังนี้ -จุดที่ 1 ซอยบ้านทองอยู่ อุดมสุข-บ้านนางสายพิน ทิปอักษร ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. -จุดที่ 2 ซอยบ้านนายเปลี่ยน ดุมกระโทก-บ้านนายวีรัตน์ หน่อยกระโทก ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 265 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียน กำหนด | 400,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 48/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59 ข้อ 48) | บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(–ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 | เส้นที่ 2 รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียน กำหนด | 438,839.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 48/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 55) | บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 | จำนวน 4 จุด รายละเอียดดังนี้-จุดที่ 1 ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.-จุดที่ 2 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม.-จุดที่ 3 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 452 ตร.ม.-จุดที่ 4 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 88 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด | 800,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 48/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 31) | บ้านใหม่หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(–ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายกลางบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13  | ถนนกว้าง 4.50 เมตร ยาว 190 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด | 170,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 48/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 53) | บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนลาดทางหลวงท้องถิ่นภายในเขตตำบลสระตะเคียน จำนวน 3 จุด | จำนวน 3 จุด รายละเอียดดังนี้-จุดที่ 1 ถนนกว้าง 8.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการลาดยางไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม. -จุดที่ 2 ถนนกว้าง 8.00 เมตร ยาว 130 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการลาดยางไม่น้อยกว่า 1,040 ตร.ม. -จุดที่ 3 ถนนกว้าง 8.00 เมตร ยาว 105 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการลาดยางไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด | 500,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 49/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 66) | ตำบลสระตะเคียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(–ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 18 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน | ติดตั้งโคมไฟถนน จำนวน 12 ต้น พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายะละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด | 500,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 49/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 67) | ตำบลสระตะเคียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**2.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (พด.2) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี | ส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้ขบวนการผลิตและการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (พด.2) ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตร | 20,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 55/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 3) | อบต.สระตะเคียน | กองเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | ส่งเสริมการใช้เชื้อราในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู พืช ต่างๆ ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร และเป็นการส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดสารพิษ | 20,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 55/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 70 ข้อ 8) | อบต.สระตะเคียน | กองเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **(–ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1658 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 | 20,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 56/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 71 ข้อ 12) | อบต.สระตะเคียน | กองเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | เกษตรกรมีความรู้ในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจแต่ละชนิด | 30,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 56/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 1) | อบต.สระตะเคียน | กองเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบรมการผลิตและการใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | เกษตรกรได้เรียนรู้ขบวนการผลิต และการใช้พืชสมุนไพร ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช แทนการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัด | 20,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 56/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 4) | อบต.สระตะเคียน | กองเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(–ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | ส่งเสริมด้านการปลูกหม่อน-เลี้ยงไหมเพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ในการปลูกหม่อน -เลี้ยงไหม | 20,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 56/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 71 ข้อ 11) | อบต.สระตะเคียน | กองเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการ “รักษ์ป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน” | ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้านางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 30,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 58/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 70 ข้อ 9) | อบต.สระตะเคียน | กองเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี | จัดฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี | 25,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 38/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 73 ข้อ 1) | ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน | กองสวัสดิการและสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

 **3.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 | จัดกิจกรรมวันเด็กภายในตำบลสระตะเคียน เพื่อสร้างความตระหนักความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ | 90,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 20/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 4) | สถานศึกษาในเขตตำบลสระตะเคียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดการประเมินพัฒนาการองค์รวมเด็กผู้มารับบริการด้วยการกีฬา เพื่อเป็นการประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภายใน ศพด. | 40,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 21/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 1) | อบต.สระตะเคียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย | เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและรับทราบความต้องการของผู้ปกครองเด็กและแรงจูงใจแก่เด็ก | 10,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 21/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 75 ข้อ 6) | อบต.สระตะเคียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | นำเด็กเข้าศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากสื่อธรรมชาติ | 80,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 21/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 2) | สวนสัตว์นครราชสีมา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ได้แก่1) โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  | จัดหาวัสดุประกอบอาหารกางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง | 1,019,200.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 21/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 24) | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา | จัดซื้อวัสดุการศึกษาตามความจำเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 520,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 21/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 16) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน ไม้กวาด และวัสดุอื่นๆ ตามความจำเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 22/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 77 ข้อ 17) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | 4) โครงการสวนผักหนูน้อย | จัดแปลงสาธิตผักสวนครัวส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องพืชและผัก | 20,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 22/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 77 ข้อ 17) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) โครงการสายใยรัก แม่และลูก | จัดกิจกรรมวันแม่ส่งเสริมความผูกพันแม่และลูก ครอบครัวอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง | 20,800.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 22/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 75 ข้อ 11) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) โครงการนิทาน ปู่ ย่า ตา ยาย สายใยชุมชน | เชิญปราชญ์ชุมชนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้สูงอายุและศพด. กับชุมชน | 15,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 22/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 75 ข้อ 9) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) โครงการศึกษาหนูน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | นำเด็กศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการรักท้องถิ่นในวัยเยาว์ | 15,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 22/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 75 ข้อ 7) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | 8) โครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก | ออกเยี่ยมบ้านเด็กและสาธิตการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานนอกเวลาเรียน | 31,200.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 22/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 75 ข้อ 8) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ | จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการรับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 22/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 75 ข้อ 10) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน | จัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการภายในศูนย์การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน | 10,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 27/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 13) | อบต.สระตะเคียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต | อบรมให้ความรู้เด็ก และเยาวชน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ | 50,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 31/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 85 ข้อ 8) | ตำบลสระตะเคียน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม | ให้เด็กวัยเรียน เยาวชน มีความรู้เรื่องเพศศึกษา การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การป้องกันเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | 50,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 31/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 86 ข้อ 9) | ตำบลสระตะเคียน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ค่าวัคซีน เช่น ค่ายาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ค่าทรายอะเบท ฯลฯ ในการกำจัดยุง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก และเป็นการควบคุมโรคไข้เลือดออกหากเกิดการระบาด | 200,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 32/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 83 ข้อ 3) | ตำบลสระตะเคียน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | จัดอบรม อพปม.หมู่บ้าน เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานและฝึกฉีดวัคซีน สำรวจจำนวนสุนัขและแมวตำบลสระตะเคียน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว | 70,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 32/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 84 ข้อ 5) | ตำบลสระตะเคียน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | จัดตั้งเป็นหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงแก่ประชาชน ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต | 600,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 32/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 1) | ตำบลสระตะเคียน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ | จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนพร้อมทั้งสร้างความตระหนักในการเป็นพลเมืองที่ดี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน | 40,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 38/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 88 ข้อ 6) | ยังไม่กำหนดพื้นที่ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาผู้นำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | พัฒนาผู้นำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน โดยจัดการประชุม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานและอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน | 40,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 39/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 88 ข้อ 4) | ยังไม่กำหนดพื้นที่ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน | สนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ | 20,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 39/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 87 ข้อ 2) | ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสร้างความตระหนักในการขับขี่ที่ถูกกฎจราจร | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม | 25,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 39/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 88 ข้อ 8) | ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” | จัดให้เยาวชน ประชาชน รู้รักสามัคคี รู้รัก กติกา มารยาท มีทักษะในการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง มีน้ำใจนักกีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีพฤติกรรมห่างไกลยาเสพติด | 200,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 52/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 78 ข้อ 23) | สถานศึกษาในเขตตำบลสระตะเคียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑายุวชน | จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสำหรับยุวชน | 50,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 52/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 81 ข้อ 40) | สนามกีฬา อบต./สนามกีฬาโรงเรียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนาธรรม | จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ | 40,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 53/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 90 ข้อ 5) | ทุกหมู่บ้านในตำบลสระตะเคียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการพระธรรมฑูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน | จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในชุมชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน | 10,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 53/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 91 ข้อ 8) | ทุกหมู่บ้านในตำบลสระตะเคียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมจริยธรรมเด็กนักเรียนในสถานศึกษา | จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาตำบลสระตะเคียน | 50,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 53/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 92 ข้อ 13) | ตามที่สถานศึกษากำหนด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน | นำเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการเนื่องในงานวิสาฆบูชาสัปดาห์พระพุทธศาสนาโลก | 30,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 53/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 92 ข้อ 14) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2561 | จัดกิจกรรมสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น | 40,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 54/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 90 ข้อ 4) | อำเภอเสิงสาง/ตำบลสระตะเคียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา | จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษาตามประเพณีนิยมของท้องถิ่น | 50,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 54/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 90 ข้อ 6) | ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลสระตะเคียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.5 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ ในตำบลสระตะเคียน | 10,800,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 59/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 93 ข้อ 3) | ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ในตำบลสระตะเคียน | 3,600,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 59/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 93 ข้อ 4) | ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ภายในเขตตำบลสระตะเคียน ซึ่งแพทย์ได้รับรองและได้ทำการวินิจฉัยแล้ว | 120,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 59/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 93 ข้อ 2) | ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน | จ่ายเป็นเงินสมทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน | 210,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 60/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 93 ข้อ 1) | ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

 **4.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน | ดำเนินการจัดการขยะเป็นพิษในชุมชนตำบลสระตะเคียน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมีพิษรวบรวมขยะมีพิษและนำไปกำจัดให้ถูกวิธี ณ ศูนย์กำจัดขยะ | 30,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 29/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 95 ข้อ 4) | ตำบลสระตะเคียน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการครัวเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม | ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนในการรักษาความสะอาดปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน | 30,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 30/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 95 ข้อ 3) | ตำบลสระตะเคียน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ | คัดเลือกชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลสระตะเคียน ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะ นำความรู้มาดำเนินกิจกรรมในชุมชน เช่น การคัดแยกขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือน การทำปุ๋ยหมักจากขยะ ธนาคารขยะ | 50,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 30/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 96 ข้อ 5) | ตำบลสระตะเคียน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการธนาคารขยะ | จัดอบรมโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนและชุมชนตำบลสระตะเคียน | 30,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 30/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 94 ข้อ 2) | ตำบลสระตะเคียน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการบ่อดักไขมันร้านอาหารและโรงเรียน | ส่งเสริมความร่วมมือในการจดการน้ำเสียระดับครัวเรือนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน  | 30,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 31/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 94 ข้อ 1) | ตำบลสระตะเคียน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | จัดส่งทีมผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานเข้าร่มการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 40,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 5/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 101 ข้อ 4) | ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | 1. จัดพิธีถวายราชสักระและกล่าวราชสดุดีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2. จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาท ภารกิจ ผลงาน และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 5/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 100 ข้อ 2) | อำเภอเสิงสาง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดทำเอกสาร วารสารและสื่อประชาสัมพันธ์ | ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่าย โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร ฯลฯ  | 50,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 6/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 100 ข้อ 1) | อบต.สระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน | ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะและการมีส่วนร่วมในการทำงาน เป็นต้น | 500,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 6/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 101 ข้อ 6) | ยังไม่ได้กำหนดพื้นที่ | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | ใช้ในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และอื่นๆ) ตลอดจนให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา | 100,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 6/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 101 ข้อ 7) | ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลฯ | สร้างองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับคณะผู้บริหารฯ , สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน | 30,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 7/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 101 ข้อ 5) | ยังไม่กำหนดพื้นที่ | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 3 จุด คือสามแยกโคกไม้ตาย หน้าวัดโคกไม้ตาย และแยกบ้านสันติสุข และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี | 30,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 14/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 99 ข้อ 1) | ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน | พบปะเยี่ยมเยือน สร้างความเข้าใจอันดีและความรู้สึกที่ดีระหว่าง อบต. กับประชาชน ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน อบต.และนโยบายของรัฐบาลรับทราบข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนตลอดจนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับการบริการจาก อบต. | 10,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 50/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 102 ข้อ 1) | ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนนำมาประกอบการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม | 5,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 50/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 102 ข้อ 2) | ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล**

 **6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง หรือสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ | 60,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 51/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 103 ข้อ 2) | ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากได้รับการจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ และให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  | 65,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 51/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 103 ข้อ 1) | ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน | จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 50,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 16/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 104 ข้อ 1) | ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการชุมนุมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร. | จัดให้สมาชิก อปพร. ชุมนุมสวนสนาม ทบทวนภารกิจ บำเพ็ญประโยชน์ ทบทวนภารกิจเพื่อให้มีความพร้อม | 40,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 16/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 104 ข้อ 3) | ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน | ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ให้กับบุคลากรในองค์กรเพื่อซ้อมแผนตามมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างทั่งถึง | 20,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 16/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 105 ข้อ 5) | ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย | ให้ความช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ  | 100,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 17/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 104 ข้อ 4) | ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ระเบียบต่างๆ | 150,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 17/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 102 ข้อ 2) | ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แบบ ผด.01**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แผนงาน** | **จำนวนโครงการ****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน****งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของงบประมาณ** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** |
|  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 25.00 | 600,000 | 13.41 | กองช่าง |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 2** | **1** | **25.00** | **600,000** | **13.41** | **อบต.สระตะเคียน** |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม** |
|  2.1 แผนงานการศึกษา | 1 | 25.00 | 3,860,000 | 86.26 | กองการศึกษา |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 3** | **1** | **25.00** | **3,860,000** | **86.26** | **อบต.สระตะเคียน** |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร** |
|  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 2 | 50.00 | 15,000 | 0.34 | สำนักงานปลัด อบต. |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 3** | **2** | **50.00** | **15,000** | **0.34** | **อบต.สระตะเคียน** |
| **รวมยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น** | **4** | **100.00** | **4,475,000** | **100.00** | **อบต.สระตะเคียน** |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**แบบ ผ.02 สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

 **1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ซอย 1-3 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 | สนับสนุนงบประมาณตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ ซอย 1-3 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 | 600,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 49/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 113 ข้อ 5) | หมู่ที่ 10และหมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

 **2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน  | อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบล เพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี มีพัฒนาการด้านต่างๆ เหมาะสมวัย | 3,860,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 27/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 114 ข้อ 2) | สถานศึกษาในเขตตำบลสระตะเคียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร**

 **3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2561 | สนับสนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอเสิงสาง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภัคดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ | 5,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 12/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 115 ข้อ 1) | ที่ทำการปกครองอำเภอเสิงสาง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 | สนับสนุนงบประมาณให้กับอำเภอเสิงสาง เพื่อเป็นการสดุดีและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณเอกนประการทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชความร่มเย็นทุกหมู่เหล่า | 10,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 12/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 115 ข้อ 2) | ที่ทำการปกครองอำเภอเสิงสาง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แบบ ผด.01**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แผนงาน** | **จำนวนโครงการ****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน****งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของงบประมาณ** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |
|  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 100.00 | 5,488,000 | 100.00 | จังหวัดนครราชสีมา/อบต.นม/หน่วยงานอื่นๆอบต.สระตะเคียน |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 1** | **1** | **100.00** | **5,488,000** | **100.00** | **จังหวัดนครราชสีมา/อบต.นม/หน่วยงานอื่นๆ****อบต.สระตะเคียน** |
| **รวมยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น** | **1** | **100.00** | **5,488,000** | **100.00** | **จังหวัดนครราชสีมา/อบต.นม/หน่วยงานอื่นๆ****อบต.สระตะเคียน** |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**แบบ ผ.03 สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

 **1. แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีตบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 ถึงตำบลบ้านราษฎร์  | ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,350 เมตรช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร  | 5,488,000.-บาท | บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 ถึงตำบลบ้านราษฎร์ | จังหวัดนครราชสีมา/อบต.นม/หน่วยงานอื่นๆอบต.สระตะเคียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผด.01**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แผนงาน** | **จำนวนโครงการ****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน****งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของงบประมาณ** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 8 | 3.43 | 97,700 | 25.00 | สำนักงานปลัด อบต./กองคลัง |
| 2. แผนงานการศึกษา | 9 | 86.63 | 2,465,303 | 28.13 | กองการศึกษา |
| 3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 3.51 | 100,000 | 3.13 | กองการศึกษา |
| 4. แผนงานสาธารณสุข | 3 | 2.49 | 71,000 | 9.38 | กองสาธารณสุข |
| 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 3 | 1.11 | 31,500 | 9.38 | กองสวัสดิการ |
| 6. แผนงานเคหะและชุมชน | 6 | 1.84 | 52,400 | 18.75 | กองช่าง |
| 7. แผนงานการเกษตร | 2 | 0.98 | 28,000 | 6.25 | กองเกษตร |
| **รวมทุกแผนงาน** | **32** | **100.00** | **2,845,903** | **100.00** | **อบต.สระตะเคียน** |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**แบบ ผ.08 บัญชีวัสดุและครุภัณฑ์**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

 **1. แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เก้าอี้เอนกประสงค์หุ้มบุนวมสีดำพนักพิงสามเหลี่ยม | จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์หุ้มบุนวมสีดำพนักพิงสามเหลี่ยม ขาชุบโครเมี่ยมซ้อนเก็บได้ ขนาด 44x58x86 ซม. จำนวน 50 ตัว | 22,500.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 10/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 134 ข้อ 1) | อบต.สระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสีเขียว ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้  | 4,500.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 10/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 134 ข้อ 6) | อบต.สระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขนาด 150x80x75 ซม. จำนวน 1 ชุด | 4,500.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 10/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 134 ข้อ 5) | อบต.สระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | พัดลมตั้งพื้น | จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 18 นิ้ว ระดับความรุนแรงลม 3 ระดับ จำนวน 1 เครื่อง  | 2,200.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 10/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 134 ข้อ 3) | อบต.สระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) | จัดซื้อโทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x10802 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับติดตั้งภายในอาคาร อบต.สระตะเคียน | 18,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 11/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 134 ข้อ 7) | อบต.สระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) จำนวน1 หน่วย  | 16,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 11/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 134 ข้อ 8) | อบต.สระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน | จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 5 หลังๆ ละ 5,000.-บาท  | 25,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 15/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 134 ข้อ 1) | อบต.สระตะเคียน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้เบาะหุ้มฟองน้ำหุ้มหนังเทียม จำนวน 1 ชุดๆละ 5,000.-บาท  | 5,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 15/60) | อบต.สระตะเคียน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ชั้นวางสื่อ 3 ชั้น | จัดซื้อชั้นวางสื่อ 3 ชั้น จำนวน 10 ตัวๆ ละ 3,000.-บาท  | 30,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 24/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 136 ข้อ 22) | อบต.สระตะเคียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 8 หลังๆ ละ 4,500.-บาท | 36,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 24/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 136 ข้อ 22) | อบต.สระตะเคียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าอาหารเสริม (นม)  | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 398,570.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 24/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 136 ข้อ 17) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าอาหารเสริม (นม)  | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน | 1,849,133.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 24/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 136 ข้อ 18) | สถานศึกษาในเขตตำบล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด | -มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280x720 pixel หรือไม่น้อยกว่า 921,600 pixel-มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที ( frame per second )-มีความไว้แสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.3 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากไม่กว่า 0.06 LUX  สำหรับการแสดงภาพขาวดำ ( Black/White )  -มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว-สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  -สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง -ได้รับมาตรฐาน ONVIF (Open Network Video Interface Forum)-สามารส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย-สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ -มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD-Card หรือMicro SD Card หรือ Mini SD Card-ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน -ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ | 17,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 25/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 136 ข้อ 23) | อบต.สระตะเคียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | เครื่องขยายเสียง (เคลื่อนที่ได้) | จัดซื้อเครื่องขยายเสียง (เคลื่อนที่ได้) จำนวน 2 เครื่องๆละ 12,000.-บาท | 24,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 25/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 136 ข้อ 23) | อบต.สระตะเคียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV)  | จัดซื้อโทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว  | 15,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 26/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 136 ข้อ 23) | อบต.สระตะเคียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง-มีแป้นพิมพ์และเมาส์-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 4 เครื่องๆละ 16,000.-บาท | 64,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 26/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 136 ข้อ 20) | อบต.สระตะเคียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Netword  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Netword แบบที่ 1 (27หน้า/นาที) จำนวน 4 เครื่องๆละ 7,900.-บาท-มีความละเอียดในการพิมพ์ 1,200x1}200 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า64 MB-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้-สามารถใช้ได้กับ A4,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  | 31,600.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 27/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 136 ข้อ 21) | อบต.สระตะเคียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | วัสดุกีฬา | จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬามีไว้ประจำที่ศูนย์กีฬาตำบลสระตะเคียนและให้หมู่บ้านยืมภายในตำบลสระตะเคียน | 100,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 52/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 136 ข้อ 16) | อบต.สระตะเคียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องพ่นหมอกควัน | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน คุณลักษณะปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตรกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า ใช้สำหรับการป้องกันและกำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะนำโรค | 59,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 27/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 135 ข้อ 9) | อบต.สระตะเคียน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องเสียงแบบพกพา | จัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา ลักษณะเป็นเครื่องขยายเสียงพกพา เพาเวอร์แอมป์ ไมล์ลอยมือถือเดี่ยว 1 ตัว ไมล์ หนีบปกเสื้อ 1 ตัว ไมล์ครอบศรีษะ 1 ตัว มีเครื่องเล่น USB/SD – CARD มีแบตเตอรี่ในตัว สามารถชาร์จไฟได้  | 12,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 34/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 135 ข้อ 10) | อบต.สระตะเคียน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องปรับอากาศ | จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดฝาผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู | 21,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 37/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 135 ข้อ 15) | อบต.สระตะเคียน | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง  | 5,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 37/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 135 ข้อ 12) | อบต.สระตะเคียน | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (บานทึบ) | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (บานทึบ) จำนวน 1 หลัง  | 5,500.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 38/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 135 ข้อ 13) | อบต.สระตะเคียน | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เก้าอี้พักคอย | จัดซื้อเก้าอี้พักคอย ชนิด 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุดๆ ละ 3,500.-บาท | 7,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 42/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 137 ข้อ 30) | อบต.สระตะเคียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้ๆ ละ 5,00.-บาท | 20,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 43/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 137 ข้อ 28) | อบต.สระตะเคียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (บานทึบ) | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (บานทึบ) จำนวน 2หลังๆ ละ 5,500.-บาท | 11,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 43/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 137 ข้อ 29) | อบต.สระตะเคียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | พัดลมตั้งพื้น | พัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 16 นิ้ว ระดับความรุนแรงลม 3 ระดับ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 1,600.-บาท | 3,200.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 43/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 137 ข้อ 31) | อบต.สระตะเคียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง | 7,900.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 43/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 137 ข้อ 32) | อบต.สระตะเคียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง | 3,300.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 43/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 137 ข้อ 33) | อบต.สระตะเคียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เก้าอี้พักคอย | จัดซื้อเก้าอี้พักคอย ชนิด 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุดๆละ 3,500.-บาท | 7,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 58/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 137 ข้อ 25) | อบต.สระตะเคียน | กองเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องปรับอากาศ | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดฝาผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู | 21,000.-บาท(ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 58/60 ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 137 ข้อ 27) | อบต.สระตะเคียน | กองเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |