

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อำเภอเสิงสางจังหวัดนคราชสีมา

โทร๐๔๔ **–** ๔๕๗๒๘๖ต่อ๑๑มือถือ๐๘๑ **–** ๙๕๕๗๕๗๔

[www.sratakien.go.th](http://www.sratakien.go.th)

ประจำปีงบประมาณพ**.**ศ**.**๒๕๖**4**

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

แผนการดำเนินงาน

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรมที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งที่เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการทำแผนการดำเนินงาน ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน จักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุขของประชาชนในท้องถิ่นตำบลสระตะเคียนต่อไป

**อนุมัติ**

(ลงนาม)

(นายชนดิลก นินทราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยจำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการ ที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายการพัฒนาตำบลต่อไป

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**เดือนกันยายน 2563**

สารบัญ

เรื่อง      หน้า

คำกล่าวนำ

คำนำ

ส่วนที่ **1** บทนำ

**บทนำ**……………………………………………………………………………………….……………………..……………….…

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน..........**………………………………….……………….…………………...……

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**……………………………….…………………………………………....………

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**………………………………………………….………….……………….….………

ส่วนที่ **2** บัญชีโครงการ **/** กิจกรรม

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)................................................................**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02).........................................................................**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**……………………………………………………..……

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**…………………………………………………………..…..……….

2**. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ.............................................................................**

**2.1แผนงานเคหะและชุมชน..................................................................................**

**2.๒ แผนงานการเกษตร.......................................................................................**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต........................................................................**

**3.1 แผนงานการศึกษา........................................................................................**

**3.2 แผนงานสาธารณสุข.....................................................................................**

**3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์..............................................................................**

**3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ............................................**

**3.5 แผนงานงบกลาง...........................................................................................**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม..........................................................................**

**4.1 แผนงานเคหะและชุมชน...............................................................................**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร...............................**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป.............................................................................**

**5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน..........................................................**

**6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล**……………………………………………………………………………………………………………..…..

6.1**แผนงานการรักษาความสงบภายใน..............................................................**

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1).........**

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**องค์ประกอบ ประกอบด้วยบทนำวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประโยชน์ของแผนการดำเนินงานโดยนำเสนอ ดังนี้**

**บทนำ**

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญ

กับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครองการบริหารการบริหารงานบุคคลการเงินและการคลังและมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะนอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่นพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ.2542พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2542ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้นซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นและเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนด

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง(2561 - 2565)และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีเนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปีโดยครอบคลุมระยะเวลา5ปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3)พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสระตะเคียนขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.2564มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆรวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานเพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน มุ่งหวัง

ว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ27ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ27แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

**การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม**

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่1,2,3,4,......)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

**การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วนดังนี้**

ส่วนที่ 1 บทนำองค์ประกอบ ประกอบด้วยบทนำวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประโยชน์ของแผนการดำเนินงานโดยนำเสนอดังนี้

1.1 บทนำ

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรมองค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด. 01)

2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ผด. 02)

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)

**วงจรกระบวนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

• รวบรวมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาของ อปท. หน่วยราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่

ดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.

• จัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**คณะกรรมการสนับสนุน**

**การจัดทำแผนพัฒนา**

**ท้องถิ่น**

**คณะกรรมพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน**

• พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

• เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

• ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

• ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ

• ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

• จัดทำเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ

• ขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1.ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2.มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน

6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564ได้อย่างถูกต้อง

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**องค์ประกอบประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณและบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอดังนี้**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. 01)**

แบบผด. 01เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปี

งบประมาณพ.ศ. 2564ประกอบด้วยยุทธศาสตร์/แผนงานจำนวนโครงการที่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดจำนวนงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดหน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบผด. 01นี้จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดจำนวนงบประมาณและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดและต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมดผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ

ทั้งหมดและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดจะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. 02)**

แบบผด.02เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564ประกอบด้วยยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงานโดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือนโดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**(แบบ ผด. 02/1)**

แบบ ผด. 02/1บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/ชนิดครุภัณฑ์/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แบบ ผด.01**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  | กองช่าง |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 1** |  |  |  |  | **อบต.สระตะเคียน** |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานการเกษตร |  |  |  |  | กองส่งเสริมการเกษตร |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 2** |  |  |  |  | **อบต.สระตะเคียน** |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม** |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |
| 3.2 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  | กองสาธารณสุข |
| 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  | กองสวัสดิการสังคม |
| 3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |
| 3.5 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  | อบต.สระตะเคียน |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 3** |  |  |  |  | **อบต.สระตะเคียน** |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  | กองช่าง |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 4** |  |  |  |  | **อบต.สระตะเคียน** |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร** |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  | สำนักปลัด อบต./กองคลัง |
| 5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  | กองช่าง/สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 5** |  |  |  |  | **อบต.สระตะเคียน** |
| **6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล** |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  | สำนักปลัด อบต. |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 6** |  |  |  |  | **อบต.สระตะเคียน** |
| **รวมยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น** |  |  |  |  | **อบต.สระตะเคียน** |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายข้างที่ทำการอบต.สระตะเคียน) | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง 2.40 เมตรยาว 65 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 156.00 ตร.ม.และวางท่อระบายน้ำ/บ่อพักขนาด 0.60 เมตรจำนวน 60 ท่อนพร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 200,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 138/177 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า 22 ลำดับที่ 48) | (สายข้าง  ที่ทำการอบต.  สระตะเคียน) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านคลองศรีสุขหมู่ที่ 9  (จากบ้านนายสวนณีรวรรณ์–บ้านนายณรงค์โสมกูล) | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง 5.00 เมตรยาว 180 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า900ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 492,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 139/177 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 70 ข้อ 99) | บ้าน  คลองศรีสุขหมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคกไม้ตายหมู่ที่ 4 (เส้นทางโคกไม้ตาย– หนองหลักศิลา) | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง 5 เมตรยาว 180 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 492,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 139/177 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 55 ลำดับที่ 47) | บ้าน  โคกไม้ตายหมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคกวัวนอนหมู่ที่ 6 (จากถนนหลัก–สระน้ำ) | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง5เมตรยาว 190เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า950ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 499,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 139/177 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 60 ลำดับที่ 65) | บ้าน  โคกวัวนอนหมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบุงิ้วหมู่ที่ 7 (จากหน้าศาลาประชาคม– ทางเข้าโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์) | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง 5 เมตรยาว 180 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหน | 492,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 140/177 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 64 ลำดับที่ 76) | บ้านบุงิ้ว  หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสระตะเคียนหมู่ที่ 1 (จากบ้านนางลำเพย– บ้านนายเล็กซึมกระโทก) | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง 5 เมตรยาว 123 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 615.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 329,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 140/177 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 43 ลำดับที่ 6) | บ้าน  สระตะเคียนหมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองหินหมู่ที่2 (จากบ้านนางติ๋ม– บ้านนายเนตร) | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง4เมตรยาว120เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า480.00ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 249,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 140/177 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 47 ลำดับที่ 20) | บ้านหนองหิน  หมู่ที่2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านใหม่หมู่ที่ 8  (ซอยสายรุ้ง) | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง 3.50 เมตรยาว 129 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 451.50 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 229,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 141/177ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 67 ลำดับที่ 89) | บ้านใหม่  หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านใหม่หมู่ที่ 8  (จากซอยบ้านป้าตุ๋ย– บ้านป้าสมศรี) | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง 3.50 เมตรยาว 131 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 458.50 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 233,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 141/177ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 67 ลำดับที่ 88) | บ้านใหม่  หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านใหม่คูเมืองหมู่ที่ 15 (จากบ้านนางณัฐวิกาเกษีสังข์– บ้านนางทองเลี่ยมแหล่กระโทก) | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง 5.00 เมตรยาว 93 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 465 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 254,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 141/177ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า 49 ลำดับที่ 5) | บ้าน  ใหม่คูเมืองหมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านโคกสูงหมู่ที่ 3 (จากบ้านโคกสูง– บ้านโนนสำราญ) | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง 3.00 เมตรยาว590 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า1,770ตร.ม. และทำการเกรดปรับแต่งบดอัดแน่นพื้นผิวทางจนเรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 220,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 141/177ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า 10 ลำดับที่ 12) | บ้านโคกสูงหมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านบุงิ้วหมู่ที่ 7  (จากสามแยกบ้าน  นายสุด– ซอย 2) | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง 5.00 เมตรยาว1,400เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า7,000ตร.ม. และทำการเกรดปรับแต่งบดอัดแน่นพื้นผิวทางจนเรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 877,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 141/177ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 64 ลำดับที่ 77) | บ้านบุงิ้ว  หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านหนองไข่น้ำหมู่ที่ 5 เลียบคลองลำมาศ  (จากบ้านนางมะลิซ้อนยะกระโทก) | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง 3.50 เมตรยาว500 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า1,750ตร.ม. และทำการเกรดปรับแต่งบดอัดแน่นพื้นผิวทางจนเรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 221,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 141/177ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 59 ลำดับที่ 61) | บ้าน  หนองไข่น้ำหมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านใหม่หมู่ที่ 8  เลียบคลองลำมาศ | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง 4.00 เมตรยาว 1,280เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า5,120ตร.ม. และทำการเกรดปรับแต่งบด | 641,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 143/177ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 67 ลำดับที่ 90) | บ้านใหม่  หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างทางจักรยานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายจากบ้าน  สระตะเคียนหมู่ที่ 1 – บ้านโคกไม้ตายหมู่ที่ 4) | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง 3 เมตรยาว610เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า1,830ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 989,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 143/177ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า 23 ลำดับที่ 54) | (สายจากบ้าน  สระตะเคียนหมู่ที่ 1 – บ้านโคกไม้ตายหมู่ที่ 4) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 16 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ได้มาตรฐานการดำเนินงาน  (ศพด.สระตะเคียน– บ้านใหม่) | รายละเอียดดังนี้ก่อสร้างพื้นคสล.หนา 7 เซนติเมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 315.06 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 108,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 143/177ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 86 ลำดับที่ 156) | (ศพด.  สระตะเคียน– บ้านใหม่) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองหินหมู่ที่ 2 (จากบ้านนายบุญนาค– ถนนดำทางเข้าหมู่บ้าน) | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง 4 เมตรยาว 212 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 848 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 434,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 144/177ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 47 ลำดับที่ 18) | บ้าน  หนองหิน  หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองหินหมู่ที่ 2 (จากบ้านนายบุญนาค – บ้านนางบัวลอย) | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง 4 เมตรยาว 113 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 452 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 229,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 144/177ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 47 ลำดับที่ 19) | บ้าน  หนองหิน  หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 19 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหม่คูเมืองหมู่ที่ 15  (จากบ้านนายสมร– บ้านนางพลอย) | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง 3.00 เมตรยาว 130เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 390ตร.ม. และทำการเกรดปรับแต่งบดอัดแน่นพื้นผิวทางจนเรียบร้อยรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 19,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 144/177ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 48 ลำดับที่ 4) | บ้าน  ใหม่คูเมืองหมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหม่คูเมืองหมู่ที่ 15 (จากวัดบ้านใหม่– หนองก้านเหลือง) | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง 3.50 เมตรยาว 1,140เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,990ตร.ม. และทำการเกรดปรับแต่งบดอัดแน่นพื้นผิวทางจนเรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 196,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 145/177ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า 47 ลำดับที่ 3) | บ้าน  ใหม่คูเมืองหมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  บ้านคลองศรีสุขหมู่ที่ 9 (จากวัดคลองศรีสุข– คลองส่งน้ำสะพาน) | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง 4.00 เมตรยาว 990 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ซ่อมแซมถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า3,960ตร.ม. และทำการเกรดปรับแต่งบดอัดแน่นพื้นผิวทางจนเรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 496,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 145/177ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 70 ลำดับที่ 100) | บ้าน  คลองศรีสุขหมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 22 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน (บริเวณสี่แยกวัดโคกไม้ตาย) จำนวน 12 ต้น | ก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน (บริเวณสี่แยกวัดโคกไม้ตาย) จำนวน 12 ต้นพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 473,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 145/177ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่1  หน้า 23 ลำดับที่ 51) | บริเวณ  สี่แยกวัด  โคกไม้ตาย) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสิงสาง (ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า) | รายละเอียดค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30KVA จำนวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 200,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 151/179 | บริเวณ  สี่แยกวัด  โคกไม้ตาย) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  บ้านสระตะเคียนหมู่ที่ 1 (จากย่าโม– ลำมาศ) | รายละเอียดดังนี้ขนาดท่อระบายน้ำ 0.60 เมตรจำนวน 248 ท่อนพร้อมบ่อพักจำนวน 10 บ่อพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 418,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 146/177ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 44 ลำดับที่ 9) | บ้าน  สระตะเคียน  หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านสระตะเคียน  หมู่1 –  บ้านหนองใหญ่หมู่12 | กว้าง3.50เมตรยาว1,250เมตรหนา๐.๑๕เมตรพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า๔,๓๗๕ตารางเมตรป้ายโครงการ๑ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบล  สระตะเคียนกำหนด | 496,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 43 ลำดับที่ 4) | บ้าน  สระตะเคียน  หมู่1 –  บ้านหนองใหญ่หมู่12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบุงิ้วหมู่ 7  (จากบ้าน – สามแยกถนนอบจ.เก่า) | กว้าง5.00เมตรยาว197เมตรหนา0.15เมตรพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า985ตารางเมตรป้ายโครงการ1ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบล  สระตะเคียนกำหนด | 499,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 63 ลำดับที่ 72) | บ้านบุงิ้วหมู่7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-ต่อ-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน  สันติพัฒนาหมู่๑๓ (ซอย๐จากบ้าน  นายสุพจน์พักทะเล) | กว้าง4.00 เมตรยาว1,000เมตรหนา๐.๑๕เมตรพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า๔,000ตารางเมตรป้ายโครงการ๑ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบล  สระตะเคียนกำหนด | 453,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 101 ลำดับที่ 28) | บ้าน  สันติพัฒนา  หมู่13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | โครงการงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับบ้านสันติสุขหมู่๑๐  (จากบ้านสันติสุข –  อ่างเก็บน้ำห้วยเตย) | กว้าง4.50 เมตรยาว2,500เมตรปริมาตรขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับไม่น้อยกว่า 11,250ตรม. พร้อมเกรดปรับพื้นผิวทางจนเรียบร้อยป้ายโครงการ๑ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนด | 156,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า 16 ลำดับที่ 32) | บ้าน  สันติสุข  หมู่10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-ต่อ-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 28 | โครงการงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ  บ้านสันติสุขหมู่๑๐ (ซอย๑ – ซอย๑๐) | **-จุดที่ 1** กว้าง6.00 เมตรยาว2,900เมตรปริมาตรขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับไม่น้อยกว่า 17,400ตรม. พร้อมเกรดปรับพื้นผิวทางจนเรียบร้อย  **-จุดที่ 2** กว้าง 5.00เมตร ยาว 3,000เมตร ปริมาตรขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับไม่น้อยกว่า 15,000ตรม. พร้อมเกรดปรับพื้นผิวทางจนเรียบร้อยป้ายโครงการ๑ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนด | 451,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า 16 ลำดับที่ 31) | บ้าน  สันติสุข  หมู่๑๐ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสระตะเคียนหมู่๑ (ตำบลสระตะเคียน – บ้านโคกเตาเหล็ก  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา) | กว้าง6.00 เมตรยาว159 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 954.00ตรม.ป้ายโครงการ๑ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนด | 497,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า 27 ลำดับที่ 59) | บ้าน  สระตะเคียน  หมู่๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-ต่อ-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านใหม่คูเมืองหมู่๑๕ (จากบ้านนายคำรณ –  สี่แยกบ้านนายเสียม) | กว้าง5.00 เมตรยาว130 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 650.00ตรม.ป้ายโครงการ๑ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนด | 497,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า 20 ลำดับที่ 45) | บ้าน  ใหม่คูเมือง  หมู่๑๕ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | โครงการงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ  บ้านใหม่คูเมืองหมู่๑๕ (สายจากบ้านบุงิ้วเชื่อมบ้านใหม่คูเมือง) | กว้าง4.50 เมตรยาว3,400 เมตรหนา 0.15 เมตร ปริมาตรขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับไม่น้อยกว่า 15,300ตรม.ป้ายโครงการ๑ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนด | 213,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า 20 ลำดับที่ 42) | บ้าน  ใหม่คูเมือง  หมู่๑๕ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-ต่อ-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านห้วยเตยพัฒนา  หมู่ที่๑๔  (บ้านผู้ช่วยเสนียนซอย๒) | กว้าง5.00 เมตรยาว189 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 945.00ตรม. ป้ายโครงการ๑ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนด | 499,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 84 ลำดับที่ 148) | บ้าน  ห้วยเตยพัฒนาหมู่ที่๑๔ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองใหญ่หมู่ที่๑๒ (สายจากบ้านนายอานนท์  โยพันดุง – บ้าน  นายศรีนวลพรมกระโทก) | กว้าง5.00 เมตรยาว200 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000.00ตรม.ป้ายโครงการ๑ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนด | 529,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 79 ลำดับที่ 131) | บ้าน  หนองใหญ่หมู่ที่๑๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-ต่อ-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสันตินิมิตรหมู่๑๑ (ซอย๔จากบ้านนายคันชิต – บ้านนายวินิจ) | กว้าง5.00 เมตรยาว105 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 525.00ตรม. ป้ายโครงการ๑ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนด | 277,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 75 ลำดับที่ 117) | บ้าน  สันตินิมิตร  หมู่๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านคลองศรีสุขหมู่๙  (จากบ้านนายเดช  มนุษย์ชาติ –  บ้านนางประกายโพเช่) | กว้าง3.50 เมตรยาว175 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 612.50ตรม.ป้ายโครงการ๑ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนด | 300,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 15 ลำดับที่ 30) | บ้าน  คลองศรีสุข  หมู่๙ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-ต่อ-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านใหม่หมู่๘  (จากแยกศาลาประชาคม – บ้าน  นายไสวกาศกระโทก) | กว้าง6.00 เมตรยาว165 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 990.00ตรม. ป้ายโครงการ๑ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนด | 498,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 69 ลำดับที่ 95) | บ้านใหม่หมู่๘ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคกวัวนอนหมู่๖ (จากถนนดำ –  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นเขา) | กว้าง5.00 เมตรยาว155 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 775.00ตรม.ป้ายโครงการ๑ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนด | 393,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 60 ลำดับที่ 64) | บ้าน  โคกวัวนอน  หมู่๖ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-ต่อ-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองไข่น้ำหมู่๕ (จากโรงเรียน  บ้านหนองหิน –  บ้านนายนิจศักดิ์  ยะกระโทก) | กว้าง4.00 เมตรยาว134เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 536.00ตรม. ป้ายโครงการ๑ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนด | 262,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 59 ลำดับที่ 60) | บ้าน  หนองไข่น้ำ  หมู่๕ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | โครงการก่อสร้าง  ถนนหินคลุก  บ้านหนองหินหมู่๒เลียบคลองลำมาศ | **-จุดที่ 1** กว้าง3.00 เมตรยาว270 เมตรหนา 0.15 เมตร  **-จุดที่ 2** กว้าง3.00 เมตรยาว270 เมตรหนา 0.15 เมตร  พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,620.00ตรม.ป้ายโครงการ๑ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนด | 183,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 47 ลำดับที่ 17) | บ้าน  หนองหิน  หมู่๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-ต่อ-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนน  (ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ถนนสายทางหลวง  (เส้นโคกไม้ตายหมู่๔ –  ตำบลบ้านราษฎร์  อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา) | -**จุดที่ 1** กว้าง9.00 เมตรยาว120เมตรหนา 5 เซนติเมตร พื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 1,080ตรม.  **-จุดที่ 2** กว้าง9.00 เมตรยาว100เมตรหนา 5 เซนติเมตร พื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 900ตรม.  **-จุดที่ 3** กว้าง9.00 เมตรยาว90เมตรหนา 5 เซนติเมตร พื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 810ตรม.  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 2,790ตรม. ป้ายโครงการ๑ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนด | 1,288,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า 26 ลำดับที่ 58) | ถนนสายทางหลวง (เส้นโคกไม้ตาย  หมู่๔ – ตำบลบ้านราษฎร์อำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-ต่อ-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนน  ลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต  ถนนทางหลวงท้องถิ่น  บ้านใหม่คูเมืองหมู่๑๕  (สายบ้านใหม่คูเมือง –  บ้านสันติสุข) | -**จุดที่ 1** กว้าง8.00 เมตรยาว700เมตรหนา 5 เซนติเมตร  **-จุดที่ 2** กว้าง8.00 เมตรยาว40เมตรหนา 5 เซนติเมตร  **-จุดที่ 3** กว้าง8.00 เมตรยาว65เมตรหนา 5 เซนติเมตร  **-จุดที่ 4** กว้าง8.00 เมตรยาว120เมตรหนา 5 เซนติเมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 7,400ตรม. ป้ายโครงการ๑ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนด | 2,683,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า 22 ลำดับที่ 49) | บ้าน  ใหม่คูเมือง  หมู่๑๕ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-ต่อ-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านสระตะเคียนหมู่๑  (สองฝั่งลำมาศ) | -**จุดที่ 1** ขวาทางกว้าง3.00 เมตรยาว120เมตรหนา 0.15เมตร  **-จุดที่ 2** ซ้ายทางกว้าง3.00 เมตรยาว320เมตรหนา 0.15เมตร  พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,320ตรม. ป้ายโครงการ๑ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนด | 149,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า 8 ลำดับที่ 5) | บ้าน  สระตะเคียน  หมู่๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสระตะเคียนหมู่๑  (จากบ้านนายเกี้ยว –  หน้าวัดสระตะเคียน) | กว้าง4.00 เมตรยาว220เมตรหนา 0.15เมตร  พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880ตรม. ป้ายโครงการ๑ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนด | 433,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า 8 ลำดับที่ 3) | บ้าน  สระตะเคียน  หมู่๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนนทางหลวง (ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ช่วงบ้านโคกวัวนอนหมู่ที่๖ – โคกน้อยโนนสมบูรณ์) | ขนาดกว้าง๙เมตรหนา๕เซนติเมตรระยะทาง๑,๓๕๐เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า๑๒,๑๕๐ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด | ๕,๐๐๐,000.-บาท  (โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่๑หน้าที่๒๖ลำดับที่๕๗) | ช่วงบ้านโคกวัวนอนหมู่ที่๖ – โคกน้อยโนนสมบูรณ์) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**2.1 แผนงานการเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านบุงิ้วหมู่ที่ 7  (จากเส้นประปา– ไร่อ.สิริ) | รายละเอียดดังนี้ถนนกว้าง 3.50 เมตรยาว 1,350เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,725ตร.ม. และทำการเกรดปรับแต่งบดอัดแน่นพื้นผิวทางจนเรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่อบต.สระตะเคียนกำหนด | 232,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 148/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 94 ลำดับที่ 12) | บ้านบุงิ้ว  หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.2 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” | เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนตำบลสระตะเคียนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน | 20,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 162/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 106 ลำดับที่ 9) | ที่สาธารณะ ดงดาน หมู่ที่ 1 ตำบลสระตะเคียน | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการดูแลและบำรุงรักษาแปลงปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่สาธารณะดงดาน  หมู่ที่ 1 ตำบลสระตะเคียน | เพื่อดูแลและบำรุงรักษาแปลงปลูกต้นไม้ที่ปลูกตามกินกรรมต่างๆในทุกปีงบประมาณที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่สาธารณะ ดงดาน หมู่ที่1 ตำบลสระตะเคียนเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชน | 5,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 162/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 109 ลำดับที่ 16) | ที่สาธารณะ ดงดาน หมู่ที่ 1 ตำบลสระตะเคียน | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก เพื่อให้เกษตรกรได้นำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ | 5,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 163/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 105 ลำดับที่ 7) | ที่สาธารณะ ดงดาน หมู่ที่ 1 ตำบลสระตะเคียน | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการสนับสนุนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามกิจกรรมของการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 10,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 164/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 108 ลำดับที่ 15) | อบต.สระตะเคียน | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตปลอดภัย ปลอดจากโรค | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัย ปลอดจากโรค” ให้เกษตรกร มีความรู้ในการลดต้นทุน เพิ่มผลิต การใช้จุลินทรีย์ในการป้องกันกำจัดโรคข้าว | 50,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 165/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า 39 ลำดับที่ 2) | อบต.สระตะเคียน | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงน้ำผึ้งโพรง ตำบลสระตะเคียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง ตำบลสระตะเคียน ” เพื่อให้ความรู้ การเลี้ยงผึ้งโพรงกับเกษตรกร และสาธิตวิธีการเลี้ยงผึ้งโพรง | 30,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 164/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า 39 ลำดับที่ 1) | อบต.สระตะเคียน | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน ” เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ | 20,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 166/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า 103 ลำดับที่ 1) | อบต.สระตะเคียน | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน ” เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในแต่ละชนิด | 20,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 166/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 108 ลำดับที่ 13) | อบต.สระตะเคียน | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 | จัดกิจกรรมวันเด็กภายในตำบลสระตะเคียน เพื่อสร้างความตระหนักความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ | 85,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 86/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 111 ลำดับที่ 4) | สถานศึกษาในเขตตำบล | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการนิทรรศการผลงานของหนู | เพื่อรายงานผลการเรียนและพัฒนาการของผู้เรียนที่เข้ารับบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรับทราบความต้องการของผู้ปกครองเด็กและสร้างแรงจูงใจแก่เด็ก | 20,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 86/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 110 ลำดับที่ 3) | อบต. สระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดการประเมินพัฒนาการองค์รวมเด็กผู้มารับบริการด้วยการกีฬา เพื่อเป็นการประเมินผลการจัดประสบณ์การณ์การเรียนรู้ภายใน ศพด. | 30,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 87/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 110 ลำดับที่ 1) | อบต. สระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | นำเด็กเข้าศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรฃจากสื่อธรรมชาติ | 70,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 87/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 110 ลำดับที่ 2) | สวนสัตว์นครราชสีมา | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาได้แก่  โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดหาวัสดุประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,343,850.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 87-90/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 111-113 ข้อ 2)  740,000.-บาท | ศูนย์  พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง  ศูนย์  พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุการศึกษา | จัดซื้อวัสดุการศึกษาตามความจำเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 314,500.-บาท | ศูนย์  พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าหนังสือเรียน | จัดหาหนังสือเรียนให้แก่ผู้เรียนตามนโยบายรัฐบาล | 19,000.-บาท | ศูนย์  พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | ค่าอุปกรณ์การเรียน | เพื่อจัดหาหนังสือให้แก่ผู้เรียนตามนโยบายรัฐบาล | 19,000.-บาท | ศูนย์  พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าเครื่องแบบนักเรียน | เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้เรียนตามนโยบายรัฐบาล | 28,500.-บาท | ศูนย์  พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | เพื่อสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ผู้เรียนตามนโยบายรัฐบาล | 40,850.-บาท | ศูนย์  พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน ไม้กวาด และวัสดุอื่นๆ ตามความจำเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100,000.-บาท | ศูนย์  พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการสวนผักหนูน้อย | จัดแปลงสาธิตผักสวนครัวส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องพืชและผัก | 15,000.-บาท | ศูนย์  พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการสายใยรัก แม่และลูก (กิจกรรมวันแม่) | ส่งเสริมความผูกพันธ์แม่และลูกครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง | 18,500.-บาท | ศูนย์  พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | โครงการนิทาน ปู่ ย่า ตา ยาย สายใยชุมชน | เชิญปราชญ์ชุมชนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้สูงอายุและศพด. กับชุมชน | 15,000.-บาท | ศูนย์  พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | นำเด็กศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการรักท้องถิ่นในวัยเยาว์ | 15,000.-บาท | ศูนย์  พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ | จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการรับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000.-บาท | ศูนย์  พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อาหารเสริม (นม)  เด็กศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 376,142.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 92/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 114 ข้อ 8) | ศูนย์  พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อาหารเสริม (นม)  เด็กนักเรียนภายในตำบลสระตะเคียน | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ  เด็กนักเรียน | 1,870,544.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 92/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 114 ข้อ 7) | สถานศึกษาในเขตตำบล | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน | อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบล | 3,680,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 98/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 114 ข้อ 9) | สถานศึกษาในเขตตำบล | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน | จัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ์ เพื่อให้บริหารภายในศูนย์การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน | 5,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 98/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 111 ข้อ 5) | อบต.  สระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน |  | 800,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 106/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 119ลำดับที่1) |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก |  | 200,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 107/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 119ลำดับที่ 2) |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิฐานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี |  | 100,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 108/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 120ลำดับที่ 4) |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าในการอบรม เช่น ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับประเภทรายจ่ายนี้ | 20,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 120/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 115ลำดับที่3) | อบต.  สระตะเคียน | กอง  สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลสระตะเคียน (อาชีพระยะสั้น) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าในการอบรมเช่นค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับประเภทรายจ่ายนี้ | 20,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 120/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 115ลำดับที่ 2) | อบต.  สระตะเคียน | กอง  สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาผู้นำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าที่พัก, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 35,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 108/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 116ลำดับที่ 7) | ยังไม่กำหนดพื้นที่ | กอง  สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ | 30,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 122/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 117ลำดับที่11) | ยังไม่กำหนดพื้นที่ | กอง  สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสระตะเคียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าในการอบรมเช่นค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับประเภทรายจ่ายนี้ | 15,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 120/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 115ลำดับที่ 4) | อบต.  สระตะเคียน | กอง  สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ 23 | จัดกิจกรรมกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ 23 เพื่อให้เยาวชน ประชาชน รู้รักสามัคคี รู้จักกติกา มารยาท มีทักษะในการแข่งขันกีที่ถูกต้อง | 500,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 153/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  หน้า 51 ลำดับที่ 1) | อบต. สระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการประเพณีสงกรานต์ สิบสานวัฒนธรรม | จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น | 5,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 155/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 118ลำดับที่ 4) | ทุกหมู่บ้านในเขตตำบล สระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพระธรรมฑูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน | จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในชุมชน ทั้ง 15 หมู่บ้าน | 10,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 156/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 118ลำดับที่ 5) | ทุกหมู่บ้านในเขตตำบล สระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน | นำเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์พระพุทธศาสนา | 25,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 156/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 118 ลำดับที่ 6) | จังหวัดนครราชสีมา | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2564 | จัดกิจกรรมสดุดีวรกรรมท่านท้าวสรุนารี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น | 10,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 157/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 118ลำดับที่ 3) | อำเภอเสิงสาง/ ตำบลสระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา | จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ตามประเพณีนิยมของท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 10,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 108/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 118ลำดับที่ 2) | ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลสระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.5 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  ในตำบลสระตะเคียน | 12,331,200.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 173/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 121 ลำดับที่ 2) | ในเขตพื้นที่ตำบล  สระตะเคียน | กอง  สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ในตำบล  สระตะเคียน | 3,664,800.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 175/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 121 ลำดับที่ 3) | ในเขตพื้นที่ตำบล  สระตะเคียน | กอง  สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ภายในเขตตำบลสระตะเคียนซึ่งแพทย์ได้รับรองและได้ทำการวินิจฉัยแล้ว | 150,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 176/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 121 ลำดับที่ 1) | ในเขตพื้นที่ตำบล  สระตะเคียน | กอง  สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล  สระตะเคียน | จ่ายเป็นเงินสมทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน | 300,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า179/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 121 ลำดับที่ 4) | ในเขตพื้นที่ตำบล  สระตะเคียน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

**4.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน |  | 20,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 104/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 125 ลำดับที่ 13) |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ |  | 50,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 105/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 125 ลำดับที่ 14) |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | 1. จัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  2. จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาท ภารกิจ ผลงาน และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 19/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 128ลำดับที่4) | อำเภอ  เสิงสาง/อบต.  สระตะเคียน | สำนักปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำเอกสาร วารสารและสื่อประชาสัมพันธ์ | ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่าย โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร ฯลฯ | 50,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 20/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 128ลำดับที่ 3) | อบต.  สระตะเคียน | สำนักปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ลูกจ้าง พนักงานจ้างฯ |  | 500,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 20/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 53 ลำดับที่ 1) | ยังไม่กำหนดพื้นที่ | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | ใช้ในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระยุบสภากรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และอื่นๆ) ตลอดจนให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา | 300,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 21/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 130ลำดับที่ 9) | ภายในเขตตำบล  สระตะเคียน | สำนักปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลฯ | สร้างองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับคณะผู้บริหารฯ , สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน | 30,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 22/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 129 ลำดับที่ 7) | ยังไม่กำหนดพื้นที่ | สำนักปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เก็บข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่มีบ้านเลขที่และไม่มีบ้านเลขที่ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ และพื้นที่เกษตร พื้นที่ว่างเปล่าที่อยู่ภายในเขตตำบลสระตะเคียนทั้งหมด โดยนำข้อมูลที่ได้มาลงโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อใช้เป็นข้อมูลรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 200,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 56/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 127 ข้อ 2) | ภายในเขตตำบล  สระตะเคียน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | ค่าแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ประจำปีเพื่อให้ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีตระหนักและมีความกระตือรือร้นที่จะเสียภาษีเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 50,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 57/179 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 127 ข้อ 1) | ภายในเขตตำบล  สระตะเคียน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการ อบต.  สระตะเคียนพบปะประชาชน | พบปะเยี่ยมเยือนสร้างความเข้าใจอันดีและความรู้สึกที่ดีระหว่างอบต. กับประชาชนประชาสัมพันธ์หน่วยงานอบต.และนโยบายของรัฐบาลรับทราบข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนตลอดจนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับการบริการจากอบต. | 10,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 152/179 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 131 ข้อ 1) | ในเขตพื้นที่  ตำบล  สระตะเคียน | สำนักปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล**

**6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน | จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 20,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 69/177 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 133 ข้อ 3) | ในเขตพื้นที่  ตำบล  สระตะเคียน | สำนักปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการชุมนุมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน  อปพร. | จัดให้สมาชิก อปพร. ชุมนุม  สวนสนาม ทบทวนภารกิจ บำเพ็ญประโยชน์ ทบทวนภารกิจเพื่อให้มีความพร้อม | 30,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 70/177 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 134 ข้อ 5) | ในเขตพื้นที่  ตำบล  สระตะเคียน | สำนักปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง หรือสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ | 20,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 71/177 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 133 ข้อ 2) | ในเขตพื้นที่  ตำบล  สระตะเคียน | สำนักปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองหรืออุดหนุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา การจัดอบรม จัดกิจกรรมรณรงค์ การบำบัดฟื้นฟู โดยคำนึงถึงสถานะทางกรคลัง | 35,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 72/177 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 133 ข้อ 1) | ในเขตพื้นที่  ตำบล  สระตะเคียน | สำนักปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | จัดอบรมให้ (อปพร.) จำนวน 4 รุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มทักาะ และมีความรู้ให้แก่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความพร้อมอยู่เสมอในการที่จะให้ความช่วยเลหือประชาชน | 150,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 73/177 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 135 ข้อ 7) | ยังไม่กำหนดพื้นที่ | สำนักปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แบบ ผด.02/1**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา**

**1.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องเล่นสนาม | จัดซื้อเครื่องเล่นสนามจำนวน3ชุดสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน | 150,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 94/179) | อบต.  สระตะเคียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**

**2.1แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ | จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด 22 นิ้วจำนวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  1)เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดเครื่องยนต์แบบมือถือ  2)ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ  3)ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี  4)เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า  5)ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว  6)ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน | 11,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 43/179) | อบต.  สระตะเคียน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องตัดหญ้า | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จำนวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  1)เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  2)เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า  3)ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30ซีซี  4)พร้อมใบมีด | 9,500.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  44/179) | อบต.  สระตะเคียน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ตู้ทำน้ำเย็น น้ำร้อน | จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น น้ำร้อน จำนวน 2 เครื่อง | 6,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 110/179) | อบต.  สระตะเคียน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่อง  ปรับอากาศ  (แบบติดผนัง) | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  (แบบติดผนัง)จำนวน 2 เครื่องๆละ 28,000.-บาท  โดยมีลักษณะดังนี้  1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู  2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียูต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์  6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้วเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า  7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (1) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้สวิตช์ 1 ตัวท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)  (3) ชนิดติดผนัง  ขนาด 120,000-24,000 บีทียู 300บาท | 56,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 37/179) | อบต.  สระตะเคียน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต | จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต  จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,500.-บาท  เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารต่างๆ | 11,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 38/179) | อบต.  สระตะเคียน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โต๊ะหมู่บูชา 9 สีทอง | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9 สีทอง  จำนวน 1 ชุดเพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆ | 13,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 40/179) | อบต.  สระตะเคียน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | พัดลมตั้งพื้นแบบสไลด์ ขนาด 18 นิ้ว | จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นแบบสไลด์ขนาด 18 นิ้วจำนวน 2 เครื่องๆละ 3,000.-บาท | 6,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 42/179) | อบต.  สระตะเคียน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18,000 บีทียูจำนวน 1 เครื่อง | 21,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 64/179) | อบต.  สระตะเคียน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต | จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต  จำนวน 5 หลัง  เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารต่างๆ | 27,500.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 64/179) | อบต.  สระตะเคียน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | พัดลมตั้งพื้นแบบสไลด์ | จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นแบบสไลด์ ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 3,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 66/179) | อบต.  สระตะเคียน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีลักษณะดังนี้  1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู  2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียูต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์  6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  -แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้สวิตช์ 1 ตัวท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร | 29,900.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 110/179) | อบต.  สระตะเคียน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต | จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้ | 9,300.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 110/179) | อบต.  สระตะเคียน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง**

**4.1แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | สายส่งน้ำดับเพลิง | จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง  ขนาด 1.5 นิ้วยาว 30 เมตรยางสังเคราะห์จำนวน 2 เส้นๆละ 9,800.-บาทเป็นเงิน 19,600.-บาท  ขนาด 2.5 นิ้วยาว 20 เมตรยางสังเคราะห์จำนวน 2 เส้นๆละ 12,000.-บาทเป็นเงิน 24,000.-บาท | 43,600.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 46/179) | อบต.  สระตะเคียน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. ประเภทครุภัณฑ์อื่น**

**5.1แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ศาลพระภูมิ | จัดซื้อศาลพระภูมิจำนวน1 ชุดสำหรับตั้งศาลพระภูมิในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอนเพื่อเคารพบูชาศรัทธาตามแบบพระพุทธศาสนา | 6,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 97/179) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**6.1แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาดA4 ไม่น้อยกว่า19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาดA4 ไม่น้อยกว่า15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ5 ภาพต่อนาที (ipm) -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง  -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า50 แผ่น -สามารถใช้ได้กับA4, Letter, Legal และCustom | 4,300.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 47/179) | อบต.  สระตะเคียน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED  ขาวดำ (18 หน้า/นาที)  จำนวน 3 เครื่องๆละ 2,600.-บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า600x600 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษA4 ไม่น้อยกว่า18 หน้าต่อนาที (ppm) -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า8 MB -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า150 แผ่น -สามารถใช้ได้กับA4, Letter, Legal และCustom | 7,800.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 48/179) | อบต.  สระตะเคียน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง  โดยคุณลักษณะที่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มีดังนี้  -มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก ( 6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHzและมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูงจำนวน 1 หน่วย  -หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจำแบบCache Memoryรวมในระดับ (Level)เดียวกันขนาดไม่ร้อยกว่า 12 MB  -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้  1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GBหรือ  2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unitที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GBหรือ  3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  -มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิดDDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิดSATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TBหรือชนิดSolid State Driveขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GBจำนวน 1 หน่วย  -มี DVD-RWหรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย  -มีช่องต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบUSB 2.0หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  -มีแป้นพิมพ์และเมาส์  -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้วจำนวน 1 หน่วย | 30,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 68/179) | อบต.  สระตะเคียน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องปริ้นชนิดสี | จัดซื้อเครื่องปริ้นชนิดสีจำนวน1 เครื่องสำหรับติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอนองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน | 6,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 95/179) | อบต.  สระตะเคียน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ (All In One) สำหรับงานสำนักงาน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (All In One) สำหรับงานสำนักงานจำนวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 202 GHzจำนวน 1 หน่วย  -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจำแบบCache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB  -มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิดDDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิดSATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย  -มีDVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)จำนวน 1 หน่วย  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NetworkInterface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  -มีแป้นพิมพ์และเมาส์  -มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้วความละเอียดแบบFHD (1920x1080)  -สามารถใช้งานWi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n,ac) และBluetooth | 17,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 111/179) | อบต.  สระตะเคียน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง  มีคุณลักษณะพื้นฐาน  -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำหรือกระดาษขนาดA4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาดA4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter,Legal และ Custom | 4,300.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  หน้า 112/179) | อบต.  สระตะเคียน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |